# 项目计划书

版本：1.1

日期：2026-07-27

状态：待确认后执行

更新记录：v1.1 深化项目内涵、明确算法不拆分策略、修正"为什么是我们"逻辑

## 一、项目概述

### 1.1 项目名称

城域底线——城市生命线底线债务诊断

### 1.2 一句话定位

用大数据算出城市生命线"在哪崩、为什么崩、怎么延缓崩"——填补政府跨系统评估的盲区。

### 1.3 项目内涵

城市化快速推进，我们建了很多新楼、修了很多新路，但留下了看不见的脆弱。这些脆弱平时不被察觉，但灾害来时会集中爆发。每一个"崩溃临界点"背后，是无数普通人的生命安全。我们不是在算数字，而是在算"城市对谁不负责"。

城市的底线，就是城市对居民生命安全的承诺。底线债务就是这个承诺被欠下了。

债务有具体的承受者。 老城区路窄没拓宽，老城区的居民用生命还；新城区建了宽马路但没配够医院，新城区的居民以为自己安全其实不是。规划决策留下的代价，不由决策者承担，而由住在那里的人承担。

我们算的不只是"城市对谁不负责"，更是"谁的债让谁还"。 空间错配不只是风险和资源的不匹配，是城市发展中资源分配的不正义——脆弱性被无声地转移给了最没有能力抵抗的人。

这才是"底线"的真正含义： 不只是技术阈值（如医疗功能率27%），是城市对每个普通人生命安全的承诺底线。底线被突破，不是数字变了，是承诺被违背了。

### 1.4 核心立意

城市发展留下了看不见的底线债务：老城区道路老化、新城区医院稀疏、新老城交界处规划脱节。这些债平时看不见，城市运转正常，但一旦承受压力（地震、暴雨、疫情）就还不上了。

地震不是项目的主题，地震是检验这些债务的手段。 就像体检时的压力测试——你平时心率正常，但跑个步才知道心脏有没有问题。

### 1.4 比赛信息

- 比赛：中国大学生计算机设计大赛（4C）· 大数据应用赛 · 大数据实践赛（自主命题，自带数据集）

- 国赛形式：10分钟汇报 + 10分钟答辩

- 提交材料：作品设计报告（PDF）+ 源码及部署包 + Web应用展示视频 + 自建数据集

- 评委核心关注：最大创新点、数据来源可靠性、技术方法科学性

## 二、问题分析

### 2.1 我们发现了什么问题

合肥看起来正常，但数据揭示它有隐藏的脆弱性：

- 空间错配：地震高风险区（断裂带沿线）恰恰是资源稀疏区

- 新老城债务：老城区医院密集但路窄老化，新城区路宽但医院稀疏

- 跨系统盲区：交通局知道哪条路会断，但不知道断了之后哪几家医院失救；卫健委知道医院可达性，但不知道救援系统崩了之后医疗会怎么被拖垮

### 2.2 为什么这个问题重要

- 城市化快速推进留下了规划债，这些债在自然灾害面前会集中暴露

- 广西暴雨、郑州暴雨等事件已证明：城市脆弱性不是单点问题，是系统级问题

- 政府部门按系统割裂管理，没有"跨系统依赖"的评估工具

### 2.3 为什么这个视角有价值且尚未被实现

不是"别人做不了"，是"这个视角还没有被数据化地做过"。

- 政府做灾害评估，关注的是"损失多少亿"——结果是数字

- 科研机构做地震研究，关注的是"地震危险性"——结果是概率

- 没有人从"城市发展留下了什么债、这些债怎么爆发、怎么还"这个视角，用数据做诊断

这个视角把城市规划的议题、复杂网络的方法、大数据的技术结合在一个交叉点上，这个交叉点还没人站过。

比赛不要求证明垄断性，要求的是创新性。 创新性在于视角，不在于"别人做不到"。

### 2.4 能力边界：诊断而非解决方案

我们做诊断工具，不做解决方案。

- 不替政府做决策，而是给他们一个用数据看清楚问题的工具

- 类比：我们不是开药方的医生，而是做CT扫描的设备

- 这符合大数据实践赛要求："数据驱动决策支持"，不是"数据驱动决策"

## 三、方法论

### 3.1 算什么

算的不是单系统损失，是系统间的依赖关系和崩溃传播。

四个城市生命线系统：

- 交通系统 — 路网连通度

- 医疗系统 — 医院可达性

- 救援系统 — 消防站可达性

- 避难系统 — 避难容量/需转移人口

### 3.2 在哪算

| 计算单元 | 算什么 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| 500m网格 | 烈度场、人口暴露、GDP暴露 | 已有46K网格 |
| 路段 | 阻断概率、连通度 | 已有58K路段 |
| 系统节点 | 医疗/救援/交通/避难的功能率 | 已有数据 |
| 拓扑边 | 系统间依赖关系（医疗依赖交通的比例） | 要新建 |

关键创新在第四行——把四个系统建成有向依赖图，计算崩溃怎么在系统间传播。

### 3.3 怎么算——五步算法链

- 压力施加：地震烈度场 → 网格级破坏力计算

- 单系统失能：路网阻断 → 医院可达性（NetworkX Dijkstra）→ 医疗功能率

- 跨系统依赖：医疗对交通的依赖度 = 依赖受损路网的医院占比

- 崩溃传播：交通崩 → 沿依赖边传染给医疗 → 医疗崩 → 传染给避难

- 临界点识别：扫描震级，找哪个系统在哪个震级先崩，定位"城市底线"

### 3.4 为什么地震是入口

地震能同时冲击所有系统（道路、医院、消防、避难所），是检验跨系统依赖的最佳压力源。暴雨只冲击排水和交通，疫情只冲击医疗，只有地震是全系统压力测试。

## 四、创新点

### 4.1 三个创新点

| 创新点 | 别人怎么做 | 我们怎么做 |
| --- | --- | --- |
| 跨系统拓扑依赖建模 | 各系统独立评估 | 建模系统间依赖关系，计算崩溃传播 |
| 崩溃临界点识别 | 算"损失多少" | 算"什么时候扛不住" |
| 底线债务诊断 | 定性说"有风险" | 量化城市发展遗留的结构性脆弱 |

### 4.2 新形态大数据

不是传统"数据量大、来源多"的大数据。是数据驱动的系统认知：

| 传统大数据 | 我们的新形态 |
| --- | --- |
| 统计相关性 | 因果穿透（拓扑依赖链） |
| 指标堆砌 | 系统崩溃临界点识别 |
| 描述性分析 | 压力测试推演 |
| 单系统优化 | 跨系统级联失效建模 |
| 静态报告 | 交互式诊断工具 |

核心创新：用大数据把城市理解为一个复杂系统，而不是一堆孤立指标的集合。

## 五、技术方案

### 5.1 技术栈

- 前端框架：Vue 3 + Vite

- 地图：Leaflet（轻量、开源、AI生成成熟）

- 图表：ECharts

- 数据：预计算JSON（无需后端）

- 部署：静态托管

选型理由：

- Vue 3组件化，AI agent可分模块开发，不会一个文件卡死整个项目

- 响应式数据绑定，拖震级→地图+图表+状态栏联动，自动处理

- Vite热更新，开发时改代码即时看到效果

- 纯前端，部署简单，展示时不依赖服务器

### 5.2 系统架构

┌─────────────────────────────────────────────────┐

│                   Vue 3 应用                      │

├──────────┬──────────────────────┬───────────────┤

│  控制面板  │     地图主视图        │  分析面板      │

│          │                      │              │

│ 震级滑块  │  Leaflet地图          │  系统状态     │

│ 策略选择  │  多图层叠加           │  因果穿透     │

│ 视图切换  │  崩溃空间扩散         │  数据支撑     │

├──────────┴──────────────────────┴───────────────┤

│              预计算JSON数据层                      │

│  dashboard_M5.0~M7.5.json + 依赖关系数据          │

└─────────────────────────────────────────────────┘

5.3 数据来源

| 数据 | 来源 | 规模 | 真实性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医院POI | 高德地图API | 426家 | 真实 |
| 消防站POI | 高德地图API | 25+个 | 真实 |
| 危险源POI | 高德地图API | 100+个 | 真实（需清洗） |
| 避难所POI | 高德地图API | 100+个 | 真实 |
| 路网 | OpenStreetMap | 58K路段 | 真实 |
| 区县边界 | 行政区划数据 | 9区县 | 真实 |
| 断裂带 | CN-faults.gmt | 郯庐带合肥段 | 真实 |
| 烈度场 | 程序生成（地震学模型） | 46K网格 | 模拟（基于真实参数） |
| 人口/GDP | 统计数据+网格分配 | 845.5万人口 | 汇总真实+网格分配 |

### 5.4 算法升级重点

当前缺陷：step10_collapse_threshold.py 中四个系统各算各的，互不影响。

升级方向：跨系统依赖传播

- 交通功能率 → 影响医疗功能率（医疗依赖路运物资）

- 医疗功能率 → 影响避难功能率（避难依赖医疗转运伤员）

- 救援功能率 → 影响避难功能率（危险源失控）

实现步骤：

- 从可达性矩阵推导系统间依赖权重

- 改造崩溃判定：从孤立阈值改为传播模型

- 重新生成预计算JSON

## 六、展现设计

### 6.1 展现形态

一个网页。主视图是合肥4区4县的地图。

地图大屏方向没错，深度在于让地图讲出别人讲不出的故事。

### 6.2 四个展现层次

第一层：发现债务

打开网页，先看到合肥的城市空间格局。地图上能看出：老城区医院密但路窄，新城区路宽但医院少，新老城交界处资源断层。这一层回答"城市欠了什么债"。

第二层：压力施放，债务暴露

施加地震压力，看哪些债先还不上了。不是简单地"医疗崩了"，而是"老城区因为路窄先断了，导致密集的医院反而先失救"——这种反直觉的发现才有深度。

第三层：穿透根源

为什么这里先崩？点开一个崩溃区域，看到的是：这个区老城比例高、路网老化、消防站覆盖不足——这是规划历史遗留的债，不是地震本身的问题。

第四层：偿还策略

加固哪些路、在哪里增建消防站，能把底线推高。但也要展示：有些债短期还不上（老城区没法拆了重建），只能靠区域协调来补。

### 6.3 信息节奏原则

- 不是一次全展示，按"正常→施压→崩溃→因果→解决"的顺序展开

- 地图上同一时刻只突出一个重点

- 用户跟着节奏理解整个发现

- 临界点不是被告知的，是用户自己撞上的

### 6.4 视觉风格

- 浅色专业背景（参考USGS、FT.com数据新闻）

- 语义化配色：绿（正常）→黄（警戒）→红（崩溃）

- 信息密度优先，每寸屏幕都承载数据

- 不搞装饰效果，不用深色科技风

## 七、开发计划

### 7.1 开发策略：算法与前端同步推进

核心原则：算法不单独成阶段，而是和前端同步推进，以"前端需要什么数据"为终点反推算法输出什么。

之前的问题是：把算法当成独立任务先做完，做完之后前端发现数据格式对不上，又要回头改算法，改了又影响前端。

新的做法：

- 先明确前端要用的JSON结构（哪些字段、什么格式）

- 算法升级直接产出这个JSON结构，不经过CSV中转

- 每次算法改动后立即重新生成JSON，前端立即用新数据验证

- 算法和前端是同一个迭代循环，不是两个阶段

一句话：算法不是"先做完再交接"，而是"每改一步就对接一步"。

### 7.2 阶段划分

| 阶段 | 内容 | 产出 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 明确前端JSON结构 + 算法升级 | 新版JSON（直接对接前端格式） | 最高 |
| P1 | 数据清洗：设施POI去噪 | 干净的设施数据 | 高 |
| P2 | 前端搭建：Vue项目骨架 + 地图核心 | 可运行的地图交互原型 | 高 |
| P3 | 四层展现：发现→施压→穿透→策略 | 完整网页 | 高 |
| P4 | 数据补充：夜间灯光人口分配 | 网格级人口数据 | 中（拿不到就跳过） |
| P5 | 迁移验证：第二个城市（可选） | 迁移性证明 | 低 |
| P6 | 比赛材料：报告+视频+数据集 | 提交包 | 必须完成 |

### 7.3 任务分解

#### P0 明确前端JSON结构 + 算法升级（最高优先级）

- [ ] 明确前端需要的JSON结构：每个震级的JSON包含哪些字段、什么格式（地图图层、系统状态、因果链、策略对比）

- [ ] 从accessibility_M*.csv推导系统间依赖权重（医疗对交通的依赖度等）

- [ ] 改造step10：加入依赖传播逻辑（交通崩→按权重影响医疗功能率）

- [ ] 算法直接产出新版dashboard_M*.json，不经过CSV中转

- [ ] 验证：崩溃单调性 + 依赖传播合理性 + JSON格式与前端需求一致

#### P1 数据清洗

- [ ] 清洗facilities_hazards_real.geojson（去除"公交站"等噪声）

- [ ] 验证facilities_rescue/shelters_real数据质量

- [ ] 补充缺失属性（容量、覆盖半径等用合理默认值）

#### P2 前端搭建 + 地图核心

- [ ] 创建Vue 3 + Vite项目

- [ ] 安装Leaflet、ECharts依赖

- [ ] 搭建组件结构（MapView、ControlPanel、AnalysisPanel）

- [ ] Leaflet地图初始化（合肥4区4县范围）

- [ ] 实现多图层（烈度、医院、道路、设施、区县边界）

- [ ] 实现震级滑块联动

- [ ] 实现崩溃状态可视化（绿/黄/红）

- [ ] 加载P0产出的新版JSON验证

#### P3 四层展现

- [ ] 第一层：城市空间格局展示（新老城资源分布对比）

- [ ] 第二层：压力施放动画（拖震级→崩溃空间扩散）

- [ ] 第三层：因果穿透交互（点击断路→高亮影响医院→显示受影响人口）

- [ ] 第四层：策略推演对比（加固前后底线推移）

#### P4 数据补充（可选，拿不到就跳过）

- [ ] 下载NPP-VIIRS夜间灯光数据

- [ ] 用灯光数据细化网格级人口/GDP分配

#### P5 迁移验证（可选）

- [ ] 选郯庐带上的另一个城市

- [ ] 用同样的pipeline跑一遍

- [ ] 证明方法论可迁移

#### P6 比赛材料

- [ ] 作品设计报告（PDF）

- [ ] Web应用展示视频

- [ ] 源码及部署包整理

- [ ] 自建数据集说明文档

### 7.3 验证标准

每个阶段必须满足：

- 算法改动后验证代码输出检查结果到控制台

- 前端每个功能在浏览器中可交互验证

- 数据改动后重新生成JSON并检查一致性

## 八、数据资产现状

### 8.1 已就绪数据（直接可用）

| 文件 | 说明 | 规模 |
| --- | --- | --- |
| hefei_hospital.csv | 真实医院POI | 426家 |
| hefei_road_graph.graphml | 路网拓扑图 | 58K路段 |
| grid_base.geojson | 基础网格 | 46K网格 |
| grid_intensity_M*.csv | 6个震级烈度场 | 46K×6 |
| road_blocked_M*.geojson | 6个震级阻断路网 | 58K×6 |
| accessibility_M*.csv | 医院可达性 | 426×6 |
| accessibility_facilities_M*.csv | 设施可达性 | 1000+×6 |
| collapse_threshold.csv | 崩溃临界点 | 6震级 |
| prevention_strategy.csv | 防治策略 | 4策略 |
| resilience_index_M*.csv | 韧性指数 | 9区县×6 |
| dashboard_M*.json | 预计算前端数据 | 6震级 |
| facilities_*_real.geojson | 真实设施POI | 3类 |

### 8.2 需要补充的数据

| 数据 | 用途 | 获取方式 | 不确定性 |
| --- | --- | --- | --- |
| NPP-VIIRS夜间灯光 | 网格级人口/GDP分配 | NASA公开数据下载 | 有不确定性，拿不到就用现有区县汇总+面积分配，不影响项目主体 |
| 设施POI清洗 | 去除噪声数据 | 程序清洗 | 确定可行 |

## 九、风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对 | 应对是否确定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 跨系统依赖算法设计不当 | 核心创新点不成立 | 先做简单版（线性传播：医疗功能率 = 原始功能率 × (1 - 交通衰减×依赖权重)），验证合理性后再优化 | 确定可行，线性传播逻辑简单，从可达性矩阵能推导依赖权重 |
| 数据质量问题影响可信度 | 评委质疑数据来源 | 清洗设施POI，标注每个数据来源，区分真实数据和模型生成数据 | 确定可行，清洗是程序过滤，来源已有标注 |
| 前端开发卡住 | 项目无法展示 | AI agent分模块开发，先保证地图核心可交互 | 基本确定，Vue组件化独立开发，但联调可能有坑 |
| 算法与前端对接不上 | 数据格式不匹配 | 算法直接产出前端JSON格式，不经过CSV中转，每改一步就对接一步 | 确定可行，P0阶段先明确JSON结构再写算法 |
| 格局仍显不足 | 评委认为"只是一个城市" | 方法论层面强调可迁移性，保留迁移接口 | 不确定，口说无凭，但合肥做深也有价值 |
| 时间不足 | 部分功能未完成 | P0-P3为必须完成，P4-P5为可选 | 不确定，取决于P0顺利程度 |
| 夜间灯光数据拿不到 | 人口/GDP精度低 | 用现有区县汇总+面积分配，不影响项目主体 | 确定可行，现有数据能跑通 |

## 十、立项表述

### 10.1 完整版

城市生命线底线诊断——基于复杂网络与压力测试的城市系统脆弱性识别方法

以郯庐断裂带沿线城市为验证案例，用多源大数据建模城市生命线系统间的拓扑依赖关系，通过地震压力测试识别系统崩溃临界点与级联传播路径，为城市韧性规划提供跨系统视角的诊断工具。

### 10.2 一句话版

用大数据算出城市生命线"在哪崩、为什么崩、怎么延缓崩"——填补政府跨系统评估的盲区。

### 10.3 答辩核心话术

"传统方法算损失量，我们算崩溃临界点；更进一步，我们建模崩溃如何在城市生命线系统间传播。这不是单系统评估，是跨系统拓扑分析——填补了政府部门割裂管理的盲区。"

## 十一、与哈工大项目的对比分析

### 11.1 哈工大项目概况

项目名称：城市工程系统抗震韧性评价平台

主导单位：哈尔滨工业大学土木学院城市基础设施安全与韧性研究中心（翟长海教授负责），联合北京科技大学，谢礼立院士、岳清瑞院士指导 $TRAE_REF

评价等级：2024年4月通过中国灾害防御协会科技成果评价，评价委员会认为"国际上率先实现了涵盖建（构）筑物等单体工程、建筑群和交通、供电、通信、医疗等城市工程系统的抗震韧性定量评价"

覆盖系统：建筑（群）、交通（道路/地铁）、供水、排水、燃气、供热、供电、通信、医疗——9大类城市工程系统

核心能力：

- 城市地震动场智能快速模拟

- 建（构）筑物和城市工程系统定量抗震韧性评价

- 城市工程系统易损性数据库扩展、二次开发、GIS可视化展示

标准体系：牵头编制我国首部《城市工程系统抗震韧性评价导则》，形成"国家+协会"标准体系 $TRAE_REF

应用案例：北京山区平急两用高速公路、广东省电网抗灾韧性、上海典型社区建筑群

成果链条：理论→方法→技术→规范→软件（全链条）

团队规模：院士1人 + 国家杰青1人 + 国家青年人才3人 + 研究生70余人 + 50余项国家省部级项目

### 11.2 他们为什么能做软件

| 维度 | 哈工大 | 我们 |
| --- | --- | --- |
| 团队能力 | 院士+杰青+70研究生，土木工程+人工智能交叉学科 | 一名学生 + AI agent |
| 数据基础 | 建筑级结构数据（层数、抗震等级、材料），来自政府合作 | 开放POI + OSM路网，无结构级数据 |
| 标准依据 | 自己编制了国标和导则，软件是标准的落地实现 | 无标准可依，是方法论创新 |
| 目标用户 | 工程师、研究员——需要精确的韧性评分数值 | 政府决策者、比赛评委——需要直觉性的洞察 |
| 核心价值 | "算得准"——每个系统的韧性评分有工程学依据 | "看得透"——跨系统依赖关系是别人没做的视角 |
| 研发周期 | 数年积累，50+国家级项目支撑 | 比赛周期内完成 |

结论：他们做软件是因为他们有工程数据、标准体系、专业团队，做的是"标准落地工具"。我们做网页是因为我们用开放数据、创新视角、交互叙事，做的是"认知诊断工具"。形态不同是因为定位不同，不是能力高低。

### 11.3 哈工大的呈现方式

哈工大平台是专业工程软件形态：

- 界面：GIS桌面软件风格，类似ArcGIS——左侧功能树（建筑/交通/供水/...各系统模块），中间地图画布，右侧属性面板和评价结果

- 交互：工程师选一个系统→输入参数→运行评价→输出韧性评分（数值+等级标签）→GIS上着色展示

- 输出：每个系统得到一个韧性等级（如"Ⅰ级/Ⅱ级/Ⅲ级"），按行政区划汇总

- 用户路径：专业人员操作→逐系统评估→生成报告→供决策参考

- 信息组织：按工程系统分类组织（建筑一组、交通一组、供水一组...），各系统独立评估

### 11.4 核心差异：不是竞争，是互补

| 对比维度 | 哈工大平台 | 我们的项目 |
| --- | --- | --- |
| 核心问题 | 每个系统韧不韧？ | 系统之间怎么互相拖垮？ |
| 评估对象 | 单系统韧性评分 | 跨系统崩溃传播路径 |
| 方法论 | 结构工程+韧性理论 | 复杂网络+压力测试 |
| 数据粒度 | 建筑级（单栋楼抗震性能） | 系统级（路网-医院-消防的拓扑关系） |
| 关键输出 | 韧性等级（Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ级） | 崩溃临界点 + 级联传播链 |
| 空间视角 | 按系统分别着色 | 崩溃在空间上波浪式扩散 |
| 时间视角 | 静态评分（震前评估一次） | 动态推演（拖震级看崩溃扩散） |
| 交互方式 | 参数输入→计算→出报告 | 滑块推演→自己撞上临界点 |
| 创新焦点 | 精确（把韧性算准） | 洞察（看见跨系统依赖） |
| 盲区填补 | 单系统评估工具缺失 | 跨系统依赖分析工具缺失 |

一句话总结差异：他们回答"每个系统够不够韧"，我们回答"系统之间怎么互相拖垮"。这两个问题不重叠，是互补关系。

### 11.5 原创性保证

我们不做哈工大已经做的事：

- 不做单系统韧性评分（他们有国标+工程数据，我们没有）

- 不做建筑级结构分析（我们没有建筑层数、抗震等级数据）

- 不做"标准落地工具"（我们没有标准可落地）

我们做哈工大没做的事：

- 跨系统拓扑依赖建模（他们的平台是各系统独立评估，没有系统间依赖传播）

- 崩溃临界点识别（他们算韧性评分，不算"什么时候崩"）

- 压力测试推演（他们是静态评估，我们是动态推演）

- 城市底线债务诊断视角（他们做工程技术评估，我们做城市发展模式诊断）

借鉴他们的地方：

- 多系统覆盖的思路（他们覆盖9系统，我们覆盖4系统，思路一致但系统间建模方式不同）

- GIS可视化展示（他们用GIS着色，我们也用地图，但交互逻辑不同）

- 理论-方法-技术-应用的成果链条结构（我们借鉴这个结构组织项目）

## 十二、项目结构设计

### 12.1 展现形态：为什么是网页不是软件

| 因素 | 做软件 | 做网页 | 我们的选择 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据精度 | 需要建筑级结构数据 | 开放数据够用 | 网页——我们有POI+路网，没有建筑结构数据 |
| 用户场景 | 工程师日常使用 | 评委10分钟体验 | 网页——评委打开浏览器就能用，无需安装 |
| 交互重点 | 参数输入→计算→报告 | 拖拽推演→即时反馈 | 网页——响应式交互更适合"自己撞上临界点" |
| 部署成本 | 安装包+运行环境 | 静态托管 | 网页——零部署，展示时不依赖服务器 |
| 开发周期 | 长周期 | 短周期 | 网页——AI agent能快速生成Vue组件 |
| 比赛要求 | 无要求 | 要求Web应用展示视频 | 网页——比赛明确要求Web应用 |

### 12.2 整体架构

城域底线（Web应用）

│

├── 叙事层：滚动驱动的故事线

│   ├── 序章：城市看起来很正常

│   ├── 第一章：发现债务（城市空间格局）

│   ├── 第二章：压力施放（地震推演，自己撞上临界点）

│   ├── 第三章：穿透根源（为什么这里先崩）

│   ├── 第四章：崩溃传播（系统间怎么互相拖垮）

│   └── 终章：偿还策略（怎么推高底线）

│

├── 交互层：嵌入式推演工具

│   ├── 震级推演滑块（核心交互）

│   ├── 地图主视图（Leaflet）

│   ├── 四系统状态仪表

│   ├── 崩溃溯源链（点击展开因果）

│   └── 策略对比推演

│

└── 数据层：预计算JSON

├── dashboard_M5.0~M7.5.json（6震级全量数据）

├── dependency_graph.json（系统间依赖关系）

└── strategy_compare.json（策略对比数据）

12.3 页面结构

单页滚动应用，不是多页面跳转。

整个项目是一个长滚动页面，用户从上往下滚动，内容按叙事节奏展开。关键交互模块（震级推演、地图、策略对比）嵌入在滚动流中，滚动到对应位置时激活交互。

┌──────────────────────────────────────────┐

│  顶部导航：项目标题 + 章节锚点               │

├──────────────────────────────────────────┤

│                                          │

│  序章：城市看起来很正常                      │

│  ┌────────────────────────────────────┐  │

│  │  全屏地图：合肥4区4县，正常状态       │  │

│  │  文字旁白：合肥GDP万亿、人口千万      │  │

│  │  但数据揭示它有隐藏的脆弱性           │  │

│  └────────────────────────────────────┘  │

│                                          │

│  第一章：发现债务                          │

│  ┌────────────────────────────────────┐  │

│  │  地图切换：新老城资源分布对比         │  │

│  │  左：老城区（医院密但路窄）           │  │

│  │  右：新城区（路宽但医院少）           │  │

│  │  交互：鼠标悬停看各区数据             │  │

│  └────────────────────────────────────┘  │

│                                          │

│  第二章：压力施放（核心交互）               │

│  ┌────────────────────────────────────┐  │

│  │  ┌──────────────────────────────┐  │  │

│  │  │  震级滑块  M5.0 ████ M7.5    │  │  │

│  │  │  当前震级：M5.5              │  │  │

│  │  └──────────────────────────────┘  │  │

│  │  ┌──────┬──────┬──────┬──────┐    │  │

│  │  │医疗   │救援   │交通   │避难   │    │  │

│  │  │27%🔴 │42%🟡 │68%🟢 │85%🟢 │    │  │

│  │  └──────┴──────┴──────┴──────┘    │  │

│  │  ┌──────────────────────────────┐  │  │

│  │  │  地图：烈度扩散+医院可达性变化  │  │  │

│  │  │  红色=不可达 黄色=受限 绿色=正常│  │  │

│  │  └──────────────────────────────┘  │  │

│  │  ⚠ 城市底线在M5.5被突破              │  │

│  └────────────────────────────────────┘  │

│                                          │

│  第三章：穿透根源                          │

│  ┌────────────────────────────────────┐  │

│  │  点击地图上的红色区域                │  │

│  │  → 展开因果链：                      │  │

│  │    断裂带震动                       │  │

│  │    → 路段#48130阻断                 │  │

│  │    → 蜀山区12家医院不可达            │  │

│  │    → 医疗功能率降至27%              │  │

│  │  → 这是规划历史遗留的债              │  │

│  └────────────────────────────────────┘  │

│                                          │

│  第四章：崩溃传播                          │

│  ┌────────────────────────────────────┐  │

│  │  依赖网络图：                       │  │

│  │  交通 ──→ 医疗 ──→ 避难             │  │

│  │  交通 ──→ 救援 ──→ 避难             │  │

│  │  动画：拖震级，看崩溃沿依赖边传播     │  │

│  │  M5.5医疗先红 → M6.0救援跟着红      │  │

│  └────────────────────────────────────┘  │

│                                          │

│  终章：偿还策略                            │

│  ┌────────────────────────────────────┐  │

│  │  策略选择：                         │  │

│  │  ○ 无干预（底线M5.5）               │  │

│  │  ○ 加固10条关键路段（底线→M6.0）    │  │

│  │  ○ 增设3个临时医疗点                 │  │

│  │  ○ 组合策略                         │  │

│  │  对比图：干预前后崩溃曲线推移         │  │

│  └────────────────────────────────────┘  │

│                                          │

├──────────────────────────────────────────┤

│  底部：数据底牌 + 方法论说明                │

└──────────────────────────────────────────┘

12.4 技术实现结构

dashboard/

├── index.html                 # 入口

├── vite.config.js             # Vite配置

├── package.json

├── src/

│   ├── main.js                # Vue应用入口

│   ├── App.vue                # 根组件（滚动容器）

│   ├── components/

│   │   ├── NarrativeScroll.vue   # 滚动叙事容器（GSAP ScrollTrigger）

│   │   ├── chapters/

│   │   │   ├── Chapter0_Intro.vue      # 序章

│   │   │   ├── Chapter1_Discover.vue   # 发现债务

│   │   │   ├── Chapter2_Pressure.vue   # 压力施放（核心交互）

│   │   │   ├── Chapter3_Penetrate.vue  # 穿透根源

│   │   │   ├── Chapter4_Propagate.vue  # 崩溃传播

│   │   │   └── Chapter5_Strategy.vue   # 偿还策略

│   │   ├── map/

│   │   │   ├── BaseMap.vue           # Leaflet基础地图

│   │   │   ├── IntensityLayer.vue    # 烈度图层

│   │   │   ├── HospitalLayer.vue     # 医院可达性图层

│   │   │   ├── RoadLayer.vue         # 路网阻断图层

│   │   │   └── DistrictLayer.vue     # 区县边界图层

│   │   ├── controls/

│   │   │   ├── MagnitudeSlider.vue   # 震级滑块

│   │   │   ├── SystemGauges.vue      # 四系统仪表

│   │   │   ├── StrategySelector.vue  # 策略选择器

│   │   │   └── CausalChain.vue       # 因果链展开

│   │   └── visualizations/

│   │       ├── DependencyGraph.vue   # 依赖网络图（D3.js）

│   │       ├── CollapseCurve.vue     # 崩溃曲线图（ECharts）

│   │       └── StrategyCompare.vue   # 策略对比图（ECharts）

│   ├── data/

│   │   ├── dashboard_M5.0.json ~ M7.5.json   # 预计算数据

│   │   ├── dependency_graph.json              # 系统依赖关系

│   │   └── strategy_compare.json              # 策略对比

│   └── styles/

│       └── main.css            # 全局样式

└── public/

└── assets/                 # 静态资源

12.5 与哈工大展现方式的本质区别

| 展现维度 | 哈工大（专业软件） | 我们（叙事网页） |
| --- | --- | --- |
| 信息组织 | 按工程系统分类（建筑/交通/供水...） | 按叙事节奏展开（发现→施压→穿透→传播→策略） |
| 用户角色 | 操作者：输入参数→得结果 | 探索者：滚动→交互→自己发现 |
| 核心体验 | "我算出了韧性评分" | "我自己撞上了崩溃临界点" |
| 地图作用 | 展示评估结果（着色） | 讲故事（状态随推演变化） |
| 信息节奏 | 一次性展示所有系统 | 逐层揭示，每次只突出一个重点 |
| 结论传达 | 报告中写明韧性等级 | 用户通过交互自己得出结论 |

### 12.6 设计原则

- 地图是主体，不是配角：地图占屏幕主视觉区，所有叙事围绕地图展开

- 信息节奏优先：同一时刻只突出一个重点，不堆砌信息

- 交互即发现：临界点不是被告知的，是用户自己撞上的

- 浅色专业风格：白底+语义化配色（绿/黄/红），参考USGS、FT.com数据新闻

- 数据透明：底部始终展示数据来源和算法依据，让评委信任

本计划书基于2026-07-24至2026-07-28的项目方向讨论整理。